# Adoptly

Plan de dezvoltare

Tehnologii utilizate:

- Backend: Django

- Frontend: Django Templates

- Baza de date: SQLite

Funcționalități principale:

- CRUD pentru animale: Adăugare, vizualizare, editare și ștergere

- CRUD pentru cererile de adopție: Utilizatorii pot trimite cereri, iar administratorii le pot aproba/respinge

- Autentificare și autorizare utilizatori

Săptămâna 2: Setarea proiectului și modele de date

- Instalează Django și creează un proiect nou

- Creează o aplicație nouă în Django (ex. adoptie)

- Definește modelele în models.py:

  - Animal (nume, rasă, vârstă, data nașterii, descriere, poză, status)

  - Utilizator

  - CerereAdoptie (legată de Animal și Utilizator)

- Fă migrarea bazei de date

Săptămâna 3: Implementarea funcționalităților CRUD

- Creează un Admin Panel pentru a adăuga rapid date

- Creează vizualizările pentru:

  - Listarea animalelor

  - Crearea unui nou animal

  - Editarea și ștergerea unui animal

- Creează template-urile HTML pentru fiecare vizualizare

- Folosește Django Forms pentru validarea datelor

Săptămâna 4: Gestionarea cererilor de adopție

Obiectiv principal: Permite utilizatorilor să trimită cereri de adopție pentru animale.

- Adaugă un formular pentru cereri de adopție

- Permite utilizatorilor să trimită cereri și să le vadă în profilul lor

- Creează o pagină de administrare pentru aprobare cereri

Săptămâna 5: Autentificare și autorizare utilizatori

Obiectiv principal: Permite utilizatorilor să creeze conturi și să se autentifice.

- Folosește sistemul Django auth pentru autentificare

- Permite utilizatorilor să vadă cererile lor în contul propriu

- Restricționează accesul la anumite pagini pentru utilizatori autentificați

Săptămâna 6: UI/UX și îmbunătățiri

Obiectiv principal: Adăugarea unui design mai atractiv și a unor îmbunătățiri de experiență pentru utilizatori.

- Adaugă Bootstrap pentru design

- Optimizează imaginile încărcate

- Creează pagini personalizate pentru succes/eroare

Săptămâna 7: Testare și lansare

- Testează toate funcționalitățile (CRUD, autentificare, cereri de adopție)

- Verifică erorile și corectează eventualele bug-uri

- Documentează proiectul (README, comentarii în cod)